Acta de Constitución

Sistema de Soluciones INSIDER

CLIENTE: Juan Pablo Ramos Sánchez - Duoc UC

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | Duoc Uc |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Sistemas de Soluciones INSIDER |
|  | Fecha de inicio/fin | 11/08/2026 - 10/12/2026 |
|  | Cliente | Juan Pablo Ramos Sanchez - Duoc Uc |
|  | Patrocinador principal | Duoc Uc |
|  | Jefe de Proyecto | Juan Pablo Navarro Roldan |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Juan Pablo Ramos Sanchez | Evaluador | Departamento de informática |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Jorge Garay | Gerente | Departamento de Informática |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes | Usuario | Estudiante | Estudiante |
| Coordinadores | Operario | Coordinación académica | Académica |
| Dirección | Ejecutivo | Jefatura | Dirección |
| Área de TI | Soporte | Técnico y soporte | Área de TI |
| Finanzas | Operativo | Encargado de finanzas | Finanzas |
| Servicio al Estudiante | Operario | Servicio al Estudiante | Servicio al Estudiante |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| inicio del proyecto | 08/09 |
| Creación de documentos | 08/09 |
| entrevistas | 08/09 |

## Presupuesto estimado

El presupuesto estimado es de unos $50 millones

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

El principal objetivo es mejorar y centralizar la experiencia de atención estudiantil, mediante la unificación y automatización de los principales sistemas de gestión de solicitudes. Actualmente, los estudiantes deben interactuar con distintos sistemas dependiendo el tipo de necesidad que presenten. Esta separación puede generar confusión, aumentar los tiempos de respuesta y generar una carga operativa considerable para los equipos encargados de gestionar estas solicitudes. Los objetivos principales son: - Centralizar los canales de atención: Se unifican los sistemas de Solicitudes, Denuncias y financiamiento, incorporando además la gestión de Reclamos y Felicitaciones. - Reducir tiempos de respuesta: Automatizar procesos que actualmente requieren intervención manual y representan un alto volumen de solicitudes. - Disminuir la carga operativa de los coordinadores: Reducir el tiempo que los coordinadores destinan a tareas que pueden ser automatizadas pueden destinar tiempo para solucionar problemas complejos de estudiantes. - Mejorar la experiencia del estudiante: Entregar una plataforma de fácil acceso y comprensión, disminuyendo la confusión. - Contribuir a la retención estudiantil: Al disminuir la carga de los coordinadores pueden enfocarse en estudiantes que presentan situaciones particulares que requieren apoyo Como referencia, considerando aproximadamente 100.000 estudiantes, una mejora del 1% en la retención equivaldría a aproximadamente 1.000 estudiantes, mientras que una mejora del 2% representaría aproximadamente 2.000 estudiantes. Considerando una mensualidad referencial de $330.000 durante 10 meses, estos escenarios representan un impacto económico potencial de: - 1% de retención: $3.300 millones. - 2% de retención: $6.600 millones. Estas cifras corresponden a escenarios potenciales y buscan dimensionar el impacto estratégico que podría generar una mejora en la permanencia de los estudiantes.

## Justificación del proyecto – Contexto

En ciertas épocas del año el sistema sufre de caídas y retrasos dado al gran tráfico de solicitudes, esto implica retrasos en el sistema y inconformidad de los estudiantes, que quieren tener una respuesta lo antes posible El sistema sigue ciertos procesos para poder resolver estas solicitudes, que en algunos casos llevan más tiempo que otras lo cual en ciertos casos genera problemas dado a que estas mismas deben responderse en ciertos plazos lo que hace que muchas no puedan ser respondidas a tiempo en estos periodos de alto tráfico

## Problema-Necesidad

Actualmente, los estudiantes deben utilizar distintos sistemas para realizar sus solicitudes, denuncias o hablar con financiamiento, lo que puede generar confusión, dificultad de acceso y tiempos de respuesta elevados. Además, existen procesos de alta demanda que requieren una importante cantidad de trabajo manual por parte de los coordinadores como las solicitudes de cambio de sección, que son las que más abarcan durante periodos de alta demanda, generando tráfico en la respuesta de las solicitudes. El Sistema de solicitudes cuenta con ciertos procesos que requieren mucho más tiempo para poder ser solucionados, esto en tráfico alto genera muchos problemas a los coordinadores, por esto se necesita generar procesos automatizados para estas épocas de alto tráfico, además de crear una interfaz más amable con los usuarios involucrados para que sea fácil de interactuar

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

La solución que proponemos como equipo es una centralización del sistema de solicitudes, denuncias y financiamiento, junto con el añadido de un sistema de reclamos y felicitaciones, otras mejoras respecto al sistema actual son estas: - Creación de dashboards para reclamos - Implementación de ia - Extensión para comunicación con financiamiento - Mejora de Interfaz de usuario - Notificación de correo al momento de recibir la solución de la solicitud - Seguimiento de la solicitud - Solicitud prescrita en base al reglamento para facilitar la comunicación - Todo dentro del mismo sistema

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Unificar los sistemas dispersos de Solicitudes, Denuncias y Financiamiento en una sola plataforma, incorporando los nuevos módulos de Reclamos, Felicitaciones, motor de IA para automatización y Dashboards de gestión. | 100% de los módulos especificados integrados y funcionales en la plataforma final entregada. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Entregar una plataforma estable, segura y de alto rendimiento que reduzca los tiempos de atención y disminuya la carga operativa de los coordinadores. | • Disponibilidad del sistema de 99.5%. • Tiempo de respuesta en pantalla < 2 segundos. • 0 vulnerabilidades de seguridad críticas o altas. • Automatización efectiva de al menos el 50% de las solicitudes de alta demanda (ej. cambio de sección). |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Completar el desarrollo, pruebas y entregables del proyecto dentro del marco temporal asignado para el semestre académico. |  |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Completar las fases de diseño, programación, pruebas y despliegue dentro del ciclo del semestre académico. | Finalización de la construcción del sistema en un plazo de 18 Sprints semanales (del 11/08/2026 al 10/12/2026). |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Desarrollar la solución optimizando los recursos técnicos y económicos asignados. |  | Ejecución presupuestaria dentro del límite establecido de $80 millones CLP (desviación de costos del 0%). |

## Objetivos de desarrollo

Desarrollar una plataforma web responsiva e integrada a las bases de datos centralizadas de Duoc UC, capaz de soportar picos masivos de tráfico. Implementar un motor de Inteligencia Artificial (IA) para clasificar e interpretar solicitudes, automatizando respuestas e independizando procesos comunes (ej. emisión de certificados y solicitudes de cambio de sección). Construir Dashboards analíticos por rol (Estudiante, Coordinador, Dirección, Abogado, Finanzas) con métricas visuales claras e indicadores de gestión mensual. Implementar un módulo confidencial y seguro para Denuncias y Reclamos, con soporte de encriptación y seguimiento de protocolos legales. Asegurar la interoperabilidad con los sistemas antiguos de la institución para mantener la trazabilidad del historial sin pérdida de información.

## Entregables

Documentación del Proyecto: - Planilla de Requerimientos - informe ERS - Carta Gantt - Casos De Uso - Mockups - Acta de Constitución

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Funcionales - El sistema debe estar disponible 24/7 - El sistema debe ser compatible con el ya existente - El sistema debe implementar una plataforma de reclamos - El sistema debe implementar un modelo de IA para automatizar tareas - El sistema debe funcionar en dispositivos móviles - El sistema debe implementar respuestas prescritas en base al reglamento - El sistema debe notificar por correo electrónico al estudiante cuando se reciba o solucione una solicitud - El sistema debe permitir el seguimiento en tiempo real del estado de cada solicitud

No funcionales - El Sistema debe Ocupar los colores asociados a la institución - El sistema debe ser fácil de usar - El sistema debe ser responsivo

## Premisas y restricciones

Premisas - Disponibilidad de Información Normativa y Reglamentos - Uso de Entornos Locales y Recursos del Equipo - Simulación de Integración y Datos

Restricciones - El desarrollo del proyecto debe finalizar obligatoriamente dentro del periodo académico establecido (del 11/08/2026 al 10/12/2026). - El costo total de la solución no debe superar el presupuesto máximo asignado de $80 millones CLP. - El sistema debe ceñirse estrictamente a los reglamentos internos, normativas y políticas de privacidad de Duoc UC.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Baja adaptación al sistema por parte de los usuarios - Vulnerabilidades de seguridad - Caídas o ralentización del sistema durante los periodos de alta demanda - Retrasos en la integración del sistema

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): Visual Studio Code para la codificación, desarrollo de módulos web y scripts de automatización. Control de versiones y Repositorio: Git y GitHub para la gestión del código fuente, ramas de desarrollo y control de cambios del equipo. Lenguaje y Framework Backend: Python (FastAPI / Flask) o Node.js (Express.js) para la construcción de la arquitectura de servicios y lógica de negocio. Framework Frontend: React.js con Tailwind CSS para la implementación de una interfaz web dinámica, responsiva e interactiva. Motor de Inteligencia Artificial: Python con librerías de análisis de texto (scikit-learn, pandas, NLTK / API de procesamiento de lenguaje natural) para la categorización y automatización de respuestas. Base de Datos: PostgreSQL administrado de forma local o mediante Supabase (capa gratuita) para el almacenamiento estructurado y seguro de usuarios, trámites y bitácoras. Diseño UI/UX y Prototipado: Figma para el diseño de wireframes, componentes visuales y prototipos interactivos antes de la fase de maquetación. Pruebas de Servicios y APIs: Postman para el diseño, validación y prueba de rendimiento de los endpoints de la API RESTful.

## Tipo de Interfaz de Hardware

Servidores e Infraestructura: Nube / Servidores de la institución con balanceador de carga y auto-escalado para absorber periodos de alta demanda estudiantil. Dispositivos Clientes: Estaciones de trabajo de escritorio/notebooks de funcionarios (Coordinadores, Dirección, Abogados) y teléfonos inteligentes/tablets de estudiantes.

## Tipo de Interfaz de Software

Frontend: Framework Web Responsivo (React / Angular / Vue.js) compatible con navegador de escritorio y móvil. Backend: Servicios API RESTful (Node.js / Python / .NET Core). Base de Datos: Sistema de Base de Datos Relacional Centralizada (PostgreSQL / SQL Server) encriptada. Inteligencia Artificial: Librerías/Servicios de procesamiento de lenguaje natural y clasificación (Python / Scikit-learn / OpenAI / TensorFlow). Protocolos: Servicios Web seguros vía HTTPS y autenticación institucional.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Estilo Visual: Diseño moderno, fluido e intuitivo que incorpora los colores oficiales de la institución (Blanco, Azul y Amarillo). Visualización de Datos: Dashboards interactivos con gráficos simplificados y claros (Chart.js / Recharts). Experiencia de Usuario (UX): Formularios paso a paso, barra de seguimiento de estado en tiempo real, interfaz accesible y adaptable a pantallas de smartphone (Responsivo).

# Requisitos de aprobación del proyecto

Cumplimiento del 100% de los requerimientos funcionales y no funcionales especificados en el alcance. Aprobación satisfactoria de las pruebas de estrés (soportar tráfico masivo en periodos peak sin caídas del sistema). Evaluación positiva de usabilidad y facilidad de uso por parte de coordinadores y estudiantes. Validación del cumplimiento de protocolos legales en el módulo de denuncias. Firma de conformidad en el Acta de Aceptación Final por parte del Patrocinador (Juan Pablo Ramos Sánchez) y la Gerencia del Proyecto.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Jorge Garay | Gerente | 3/9/2026 | Aprobado |