# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  |  |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 20/8/2026 |  | Remoto | INSIDER |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Jorge Garay | - Soluciones INSIDER | - 9 3264 1479 | jor.garay@duocuc.cl |
| - Juan Pablo Navarro | - Soluciones INSIDER | - 9 4869 7186 | ju.navarror@duocuc.cl |
| - Fernando Carreño | Soluciones INSIDER | - 9 7799 5476 | - fer.carrenom@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Definicion del alcance del proyecto (Solicitudes, denuncias, financiamiento, reclamos y felicitaciones) Aprobación del presupuesto estimado de $50.000.000 CLP Asignación de roles y responsabilidades del equipo de trabajo (JP,APC,DBA,QA,DG) Definición del calendario de entregas de la fase 1

Detalle Reunión

Se da inicio a la sesión de planificación del proyecto "Sistema de Soluciones INSIDER". El equipo revisa los requerimientos presentados para la unificación de los canales de atención estudiantil. Se acuerda la implementación de un motor de IA para la automatización de respuestas y la incorporación de dashboards de gestión. Se ratifica la metodología SCRUM con sprints de revisión periódica y se establece el cronograma oficial de trabajo desde agosto hasta diciembre de 2026.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Metodología de Trabajo | Adoptar metodología ágil SCRUM con revisiones y minutas semanales. |
| - Presupuesto y Plazos | Fijar el presupuesto en $50M |
| - Estandar de Documentacion | Estructurar la ERS bajo el estándar IEEE 830 - 1998 |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Redacción de la ERS y definición de casos de uso iniciales. | - 17/08/2026 | - Fernando Carreño |
| - Modelamiento de la estructura de base de datos relacional. | - 20/08/2026 | - Jorge Garay |
| - Consolidación del Acta de Constitución y Carta Gantt final. | - 20/08/2026 | - Juan Pablo Navarro |

Observaciones

Se realizarán reuniones de seguimiento los días martes, miércoles, jueves y viernes a las 17:00 hrs vía meet para validar el avance de los entregables.