Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa del proyecto INSIDER, enfocamos los esfuerzos en consolidar toda la arquitectura, gobernanza y diseño técnico del sistema. Tradujimos los requerimientos (del R.1 al R.46) y los casos de uso (del CU001 al CU012) en la suite documental formal de ingeniería de software. A la fecha, cerramos el diseño completo de la solución: formalizamos la gobernanza del equipo, evaluamos los riesgos operacionales y de ciberseguridad, definimos el control de cambios, especificamos la arquitectura bajo el modelo 4+1 vistas, levantamos los procesos en estado AS-IS y TO-BE en notación BPMN 2.0, y completamos la estructura física de la base de datos en Supabase con sus 23 tablas. Esto nos deja con una base técnica sólida y sin ambigüedades para avanzar en la etapa de desarrollo y pruebas. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se realizaron ajustes a los objetivos iniciales del proyecto |
| Metodología | No se realizaron ajustes. Se mantiene la metodología ágil Scrum con iteraciones quincenales |
| Evidencias de avance | - Matriz RACI: Define la gobernanza y asignación de responsabilidades de las 21 actividades del proyecto entre los 3 integrantes. - Matriz de Riesgo: Identificación y plan de mitigación de 20 eventos categorizados en desarrollo, proyecto, factores externos y naturaleza. - Matriz de Control de Cambios: Registro de 24 solicitudes que aseguran la trazabilidad de los ajustes realizados al alcance. - Documento de Arquitectura de Sistema (DAS): Especificación técnica estructurada en el modelo 4+1 vistas de Kruchten, definiendo el stack en Django, Supabase e IA. - Documento Proceso de Negocio: Diagramas de flujo en BPMN 2.0 que detallan el estado actual (AS-IS) y los 5 procesos futuros (TO-BE). - Diccionario de Datos: Especificación física de las 23 tablas del sistema creadas para Supabase actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gobernanza de Proyectos TI | Elaboración de la Matriz RACI | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores Facilitadores: - Stack tecnológico compatible: La combinación de Django con Supabase facilitó la creación rápida del modelo de datos y la gestión de usuarios por roles. - Gobernanza clara: Contar con la Matriz RACI evitó cruces de trabajo y permitió que cada integrante supiera exactamente qué documento o módulo debía liderar. - Claridad en el alcance: Tener bien definidos los 5 roles del sistema y los 12 casos de uso agilizó la redacción del DAS y el diseño de los procesos. Factores Dificultadores y Acciones Tomadas: - Cumplimiento de la Ley 21.719: Asegurar el anonimato en reclamos y la privacidad en denuncias requirió un diseño cuidadoso en la base de datos. - Acción tomada: Se modificó la estructura para que en reclamos anónimos el campo user_id quede nulo (SC-12), y se agregó la tabla audit_auditlog (SC-24) para registrar accesos de forma inalterable. - Respuestas abiertas del motor de IA: La IA podía generar respuestas imprecisas si no se acotaba su contexto. - Acción tomada: Se configuró la tabla ai_engine_airule para trabajar con plantillas fijas y se definió que la IA solo sugiere respuestas, requiriendo siempre la aprobación final del coordinador (SC-07). - Demora en credenciales SMTP: Hubo un retraso en la entrega de las credenciales del servidor de correos institucional para pruebas. - Acción tomada: Implementamos un entorno de correo emulado en consola local para seguir programando las notificaciones sin detener el avance del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminó ninguna funcionalidad ni actividad del alcance original del proyecto. Los únicos ajustes realizados fueron de control técnico y seguridad, registrados formalmente en la Matriz de Control de Cambios: - SC-07: Ajuste al flujo de IA para exigir revisión humana del coordinador antes de responder al alumno. - SC-12: Ajuste a la base de datos en Supabase para desvincular la identidad del estudiante en los reclamos anónimos. - SC-24: Incorporación anticipada de la tabla de auditoría para registrar marcas de tiempo e IP desde la etapa de desarrollo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividad con retraso (Servicio de notificaciones SMTP): - Motivo: Demora externa en la asignación de puertos y credenciales de pruebas SMTP. - Estrategia: La lógica de envío ya está 100% construida en Django. Una vez entregadas las credenciales, la integración tomará un par de horas y no afectará el calendario general. Actividades no iniciadas (Pruebas de carga, seguridad y despliegue final): - Motivo: Están planificadas para las etapas finales del proyecto. - Estrategia: Se abordarán según el cronograma una vez que concluya la integración del motor de IA y las vistas principales del frontend.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.