# Informe de cierre sprint N°2

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 02 | 2.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Fernando Carreño |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 24/10/2026 |  | Remoto | Soluciones INSIDER |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Fernando Carreño | Soluciones INSIDER | 9 7799 5476 | fer.carrenom@duocuc.cl |
| Jorge Garay | Soluciones INSIDER | 9 9775 9930 | jor.garay@duocuc.cl |
| Juan Pablo Navarro | Soluciones INSIDER | 9 4869 7186 | ju.navarror@duocuc.cl |

# Introducción

El presente informe de avance hace referencia al sprint de diseño técnico, arquitectura y gobernanza del proyecto INSIDER para Duoc UC. INSIDER es una plataforma web centralizada diseñada para gestionar y resolver trámites de la comunidad estudiantil, abarcando solicitudes académicas asistidas por Inteligencia Artificial, reclamos con opción de anonimato, denuncias confidenciales sujetas a la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales y felicitaciones institucionales para docentes y funcionarios.

# Resumen Sprint

Entre el 28 de septiembre y el 24 de octubre de 2026, el equipo cumplió al 100% los compromisos del sprint dedicado a la arquitectura y gobernanza del proyecto INSIDER. Durante este periodo, se tradujeron los requerimientos y casos de uso en la suite documental técnica del sistema, consolidando el control de riesgos, la gestión del alcance, los procesos de negocio y el diseño físico de la base de datos en Supabase, sin registrar tareas postergadas.

# Tareas realizadas

Fernando Carreño elaboró la Matriz RACI, la cual distribuye responsabilidades en las 21 actividades del proyecto, y la Matriz de Riesgo, que evalúa 20 eventos con sus respectivas medidas de mitigación para resguardar la ciberseguridad y la continuidad operativa.

Juan Pablo Navarro desarrolló la Matriz de Control de Cambios con 24 solicitudes registradas (SC-01 a SC-24) para garantizar la trazabilidad del alcance, y redactó el Documento de Arquitectura de Sistema (DAS) bajo el modelo 4+1 vistas, definiendo la estructura en Django, Supabase e Inteligencia Artificial dentro de los márgenes de $50M CLP y 18 semanas de plazo.

Jorge Garay realizó el levantamiento de los procesos AS IS y se encargó del modelado de los  procesos TO BE dentro del Documento de Proceso de Negocio. A su vez, confeccionó el Diccionario de Datos especificando las 23 tablas de la base de datos en Supabase, asegurando el cumplimiento estricto de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales.

# Próximo Sprint

Para el próximo sprint como equipo nos comprometemos a avanzar en los nuevos documento entregados para la fase 3 del proyecto y hacer los cambios pertinentes al proyecto en base a lo dicho por el profesor

# Anexos

DAS_INSIDER.docx

Diccionario Datos.docx

Documento Proceso Negocio.docx

MATRIZ CONTROL DE CAMBIO.xlsx

MATRIZ DE RIESGO.xlsx

MATRIZ RACI.xlsx